**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**

**от 15 мая 2020 г. № 24-03-07/39543**

Минфин России рассмотрел обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D9) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части применения антикризисных мер, а также порядка предоставления обеспечения исполнения контракта на новый срок исполнения контракта в связи с изменениями существенных условий, в рамках компетенции сообщает следующее.

1. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Закон № 44-ФЗ введена специальная норма, допускающая в 2020 году по соглашению сторон изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном [частью 24 статьи 22](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=1178&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1178%3Bindex%3D10) Закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-№CoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения ([часть 65 статьи 112](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=1670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1670%3Bindex%3D10) Закона № 44-ФЗ).

Предусмотренное [частью 65 статьи 112](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=1670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1670%3Bindex%3D11) Закона № 44-ФЗ изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со [статьей 96](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=101344&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101344%3Bindex%3D11) Закона № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

При этом возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии).

Таким образом, в соответствии с [частью 65 статьи 112](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=1670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1670%3Bindex%3D13) Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, в случае если в связи с изменением условий контракта возникли новые обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченные ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со [статьей 96](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=101344&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101344%3Bindex%3D13) Закона № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Обращаем внимание, что в соответствии с [частью 3 статьи 96](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=1326&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1326%3Bindex%3D14) Закона № 44-ФЗ способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с положениями [Закона](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=101309&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101309%3Bindex%3D14) № 44-ФЗ.

2. В соответствии с [частью 3 статьи 45](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=100559&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100559%3Bindex%3D15) Закона № 44-ФЗ в случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Согласно [пункту 3 части 2 статьи 45](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&dst=101885&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101885%3Bindex%3D16) Закона № 44-ФЗ банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление № 1005) утверждены дополнительные [требования](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=329558&dst=100072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100072%3Bindex%3D17) к банковской гарантии, используемой для целей [Закона](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=351268&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D17) № 44-ФЗ (далее - дополнительные требования), а также [перечень](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=329558&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D17) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В соответствии с [абзацем четвертым пункта "б"](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=329558&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D18) дополнительных требований недопустимо включать в банковскую гарантию требование о представлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=329558&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D18) документов, утвержденных Постановлением № 1005, в связи с чем такой [перечень](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=30905B2C66F8C216AC1399D0D596F504&req=doc&base=LAW&n=329558&dst=5&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=195678&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D5%3Bindex%3D18) документов является исчерпывающим.

А.М.ЛАВРОВ

15.05.2020