**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**

**от 13 мая 2020 г. № 24-03-08/38653**

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&date=19.09.2021) от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части изменения существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, в рамках своей компетенции сообщает следующее.

В соответствии с [пунктом 11.8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=326830&dst=100509&field=134&date=19.09.2021) Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. № 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем Департамент считает необходимым отметить следующее.

С 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349080&dst=100148&field=134&date=19.09.2021) № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - Закон № 98-ФЗ), предусматривающий в том числе, что в 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном [частью 24 статьи 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=1178&field=134&date=19.09.2021) Закона № 44-ФЗ), и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-№CoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со [статьей 96](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=101344&field=134&date=19.09.2021) Закона № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) ([часть 65 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=1670&field=134&date=19.09.2021) Закона № 44-ФЗ в редакции Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ).

Также отмечаем, что изменение условий контракта в соответствии с [частью 65 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=1670&field=134&date=19.09.2021) Закона № 44-ФЗ может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Указанная позиция доведена до всех участников контрактной системы совместным [письмом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349331&date=19.09.2021) Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70, ФАС России № МЕ/28039/20 от 3 апреля 2020 г. "О позиции Минфина России, МЧС России, ФАС России об осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-№CoV".

Кроме того, [Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=349080&dst=100142&field=134&date=19.09.2021) № 98-ФЗ внесены изменения, устанавливающие право Правительства Российской Федерации утвердить порядок списания суммы штрафных санкций в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обязательств, предусмотренных заключенным контрактом ([часть 42.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=1650&field=134&date=19.09.2021) Закона № 44-ФЗ).

В реализацию указанной [нормы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351268&dst=1650&field=134&date=19.09.2021) Минфином России обеспечено принятие [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=351415&dst=100011&field=134&date=19.09.2021) Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 591 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783", предусматривающего списание заказчиком начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения им обязательств, предусмотренных контрактом, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

С учетом изложенного в настоящее время реализован комплекс антикризисных мер, направленных в том числе на преодоление сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который позволяет минимизировать риски срыва исполнения контрактов, а также наступления негативных последствий для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе включение в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением ими обязательств по контрактам.

Заместитель директора Департамента

Д.А.ГОТОВЦЕВ

13.05.2020