Приказ Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства здравоохранения РФ от 7 декабря 2021 г. № 4856/1131н
"Об утверждении графика и условий поэтапной локализации производства единственным поставщиком стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, закупаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации"

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 мая 2015 г. № 855-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 20, ст. 2967; 2021, № 31, ст. 5982) приказываем:

1. Утвердить прилагаемый график и условия поэтапной локализации производства единственным поставщиком стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, закупаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации B.C. Осьмакова и заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации С.В. Глаголева.

| Министр промышленности и торговли Российской Федерации | Д.В. Мантуров |
| --- | --- |

| Министр здравоохранения Российской Федерации | М.А. Мурашко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2021 г.

Регистрационный № 66744

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромторга России
и Минздрава России
от 7 декабря 2021 г. № 4856/1131н

График и условия поэтапной локализации производства единственным поставщиком стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство, катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, закупаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации

| Срок | Мероприятия |  | Отчетные документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: Внедрение технологических процессов сборки стент-систем (стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство) и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики. Внедрение технологических процессов нанесения покрытия, выделяющего лекарственное средство, на коронарный стент. |  |  |  |  |
| 1 ноября 2021 г. | 1. Внедрение технологии сборки следующих видов медицинских изделий: Стент для коронарных артерий металлический непокрытый Yuko№ CC (оригинальное название локализуемого продукта компании-производителя Tra№slumi№a) (далее - Yuko№ CC); Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, Yuko№ Chrome PC (оригинальное название локализуемого продукта компании-производителя Tra№slumi№a) (далее - Yuko№ Chrome PC); Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство, Yuko№ Choice PC (оригинальное название локализуемого продукта компании-производителя Tra№slumi№a) (далее - Yuko№ Choice PC). Внедрение технологий сборки вышеуказанных медицинских изделий, в том числе, предусматривает: 1.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: кримпинг (крепление обжимом) для всех видов стентов на системе доставки; конечная упаковка и контроль качества. 1.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для обеспечения механического тестирования вышеуказанных медицинских изделий. 1.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 2. Внедрение технологии сборки медицинского изделия катетер баллонный стандартный для коронарной ангиопластики Cathy №o. 4 (оригинальное название локализуемого продукта компании-производителя Tra№slumi№a) (далее - Cathy №o. 4). Внедрение технологий сборки вышеуказанного медицинского изделия, в том числе предусматривает: 2.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: элементной сборки катетера баллонного стандартного для коронарной ангиопластики; формирования складок баллона и их фиксации; конечной упаковки и контроля качества. 2.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для обеспечения механического тестирования вышеуказанного медицинского изделия. 2.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 3. Внедрение технологий нанесения покрытия, выделяющего лекарственное средство, на коронарные стенты. Технология применяется для покрытия медицинских изделий: Yuko№ Chrome PC и Yuko№ Choice PC. Внедрение технологий по нанесению покрытия, выделяющего лекарственное средство, на коронарный стент среди прочего предусматривает следующее: 3.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: приготовление покрытия, выделяющего лекарственное средство; нанесение на коронарный стент покрытия, выделяющего лекарственное средство; контроль качества коронарного стента. 3.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для проведения химического анализа содержания лекарственного средства на стентах для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство. 3.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 4. Обучение задействованного в реализации данного этапа производственного и инженерного персонала ООО "Стентекс" необходимым технологическим процессам и процедурам контроля качества сборки стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также технологическим процессам нанесения на коронарные стенты покрытия, выделяющего лекарственное средство. |  | Предоставление в срок до 20 декабря 2021 года в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации следующих документов (по состоянию не позднее 1 ноября 2021 г.): 1. Копии регистрационных удостоверений на Yuko№ Chrome PC, Yuko№ Choice PC, Yuko№ CC, Cathy №o. 4, выданных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5556; 2020, № 49, ст. 7897). 2. Документы, подтверждающие право владения либо пользования производственным и лабораторным оборудованием, необходимым для осуществления комплекса технологических процессов сборки стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также для технологических процессов нанесения на коронарные стенты покрытия, выделяющего лекарственное средство, и документы, подтверждающие право владения либо пользования лабораторным оборудованием, необходимым для механического тестирования стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также необходимым для химического анализа содержания лекарственного средства на стентах для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство. 3. Отчеты о квалификации монтажа производственного оборудования, необходимого для осуществления комплекса технологических процессов сборки стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также оборудования для нанесения на коронарные стенты покрытия, выделяющего лекарственное средство. 4. Отчеты о квалификации монтажа лабораторного оборудования, необходимого для механического тестирования сборки стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также лабораторного оборудования, необходимого для химического анализа содержания лекарственного средства на стентах для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство. 5. Отчеты о проведении калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 6. Список сотрудников предприятия, прошедших обучение с целью внедрения технологических процессов и осуществления контроля качества сборки стент-систем и катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, а также внедрения технологических процессов нанесения на коронарные стенты покрытия, выделяющего лекарственное средство, и документ, подтверждающий прохождение обучения этими сотрудниками. 7. Сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4950, Бюллетень международных договоров, 2019, № 10, ст. 896) (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами в отношении Yuko№ CC, Yuko№ Chrome PC, Yuko№ Choice PC, Cathy №o. 4. |  |
| Этап 2: Внедрение технологических процессов сборки систем доставки для стента для коронарных артерий металлического непокрытого и стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство. |  |  |  |  |
| 1 марта 2022 г. |  | 1. Внедрение технологии сборки системы доставки стентов. Система доставки стентов является необходимым компонентом следующих видов медицинских изделий: Yuko№ CC; Yuko№ Chrome PC; Yuko№ Choice PC. Внедрение технологий сборки систем доставки стентов, в том числе, предусматривает: 1.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: элементная сборка катетера системы доставки коронарных стентов; формирование складок баллона и их фиксация; контроль качества системы доставки стента. 1.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для обеспечения механического тестирования системы доставки стентов после сборки. 1.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 2. Обучение задействованного в реализации данного этапа производственного и инженерного персонала ООО "Стентекс" необходимым технологическим процессам и процедурам контроля качества сборки системы доставки стентов. | Предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации следующих документов: 1. Документы, подтверждающие право владения либо пользования производственным и лабораторным оборудованием, необходимым для осуществления комплекса технологических процессов сборки системы доставки стентов и контроля качества. 2. Отчеты о квалификации монтажа производственного оборудования, необходимого для осуществления комплекса технологических процессов сборки системы доставки стентов. 3. Отчеты о квалификации монтажа лабораторного оборудования, необходимого для контроля качества технологических процессов сборки системы доставки стентов. 4. Отчеты о проведении калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 5. Список сотрудников предприятия, прошедших обучение с целью внедрения технологических процессов сборки системы доставки стентов и осуществления контроля качества, и документ, подтверждающий прохождение обучения этих сотрудников. |  |  |  |  |
| Этап 3: Внедрение технологических процессов производства металлических заготовок стентов. Внедрение технологических процессов нанесения покрытия, выделяющего лекарственное средство, на коронарный стент (не содержащий полимерного покрытия). Внедрение технологических процессов сборки стент-системы для стента для коронарных артерий, выделяющего лекарственное средство (не содержащего полимерного покрытия). Внедрение технологических процессов сборки системы доставки стента для коронарных артерий, выделяющего лекарственное средство (не содержащего полимерного покрытия). |  |  |  |  |
| 1 декабря 2022 г. | 1. Внедрение технологии производства металлических заготовок стентов. Металлическая заготовка стента является необходимым компонентом следующих видов медицинских изделий: Yuko№ CC; Yuko№ Chrome PC; Yuko№ Choice PC; Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство (не содержащий полимерного покрытия) Vivo ISAR (оригинальное название локализуемого продукта компании-производителя Tra№slumi№a) (далее - Vivo ISAR). Внедрение технологий производства металлических заготовок стентов в том числе предусматривает: 1.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: лазерная вырезка стента / и (или) сварка стента; обработка поверхности стента; электрохимическая полировка стента; контроль качества. 1.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для обеспечения физико-механического тестирования металлических заготовок стентов. 1.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 2. Внедрение технологий сборки медицинского изделия Vivo ISAR. Внедрение технологий сборки вышеуказанного медицинского изделия среди прочего предусматривает следующее: 2.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: кримпинга (крепления обжимом) стента на системе доставки; конечной упаковки и контроля качества. 2.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для обеспечения механического тестирования вышеуказанного медицинского изделия. 2.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 3. Внедрение технологий нанесения покрытия, выделяющего лекарственное средство, на Vivo ISAR. Внедрение технологий по нанесению покрытия, выделяющего лекарственное средство, на Vivo ISAR среди прочего предусматривает следующее: 3.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: приготовление покрытия, выделяющего лекарственное средство; нанесение на коронарный стент покрытия, выделяющего лекарственное средство; контроль качества коронарного стента. 3.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для проведения химического анализа содержания лекарственного средства на Vivo ISAR. 3.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 4. Внедрение технологии сборки системы доставки стентов, являющейся необходимым компонентом Vivo ISAR. Внедрение технологии сборки системы доставки стента среди прочего предусматривает: 4.1. Монтаж и квалификацию производственного оборудования, необходимого для осуществления следующих технологических процессов: элементная сборка катетера системы доставки коронарного стента; формирование складок баллона и их фиксация; контроль качества системы доставки стента. 4.2. Установку и квалификацию лабораторного оборудования, необходимого для механического тестирования системы доставки стента после сборки. 4.3. Осуществление калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 5. Обучение задействованного в реализации данного этапа производственного и инженерного персонала ООО "Стентекс" необходимым технологическим процессам и процедурам контроля качества производства металлических заготовок стентов, а также сборки стент-системы, технологическим процессам нанесения лекарственного покрытия на коронарный стент и сборки системы доставки стентов. |  | Предоставление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации следующих документов: 1. Копия регистрационного удостоверения на Vivo ISAR, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5556; 2020, № 49, ст. 7897) или в соответствии с правом Евразийского экономического союза. 2. Документы, подтверждающие право владения либо пользования производственным и лабораторным оборудованием, необходимым для осуществления комплекса технологических процессов изготовления металлических заготовок стентов, а также для осуществления технологических процессов сборки стент-системы, нанесения лекарственного покрытия и сборки системы доставки стента, и документы, подтверждающие право владения либо пользования лабораторным оборудованием, необходимым для механического тестирования металлических заготовок стента и стента для коронарных артерий, выделяющего лекарственное средство (не содержащего полимерное покрытие), а также необходимым для химического анализа содержания лекарственного средства на стентах для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство. 3. Отчеты о квалификации монтажа производственного оборудования, необходимого для изготовления металлических заготовок стентов, сборки стент-системы, нанесения лекарственного покрытия и сборки системы доставки стентов. 4. Отчеты о квалификации монтажа лабораторного оборудования, необходимого для данного этапа для контроля качества производства металлических заготовок стентов, сборки стент-системы, нанесения лекарственного покрытия и сборки системы доставки стентов. 5. Отчеты о проведении калибровки необходимого для данного этапа производственного и лабораторного оборудования. 6. Список сотрудников предприятия, прошедших обучение с целью внедрения технологических процессов и осуществления контроля качества изготовления металлических заготовок стентов, сборки стент-системы, нанесения лекарственного покрытия и сборки системы доставки стентов, и документ, подтверждающий прохождение обучения этих сотрудников. 7. Заключение о проведении и результатах технологического аудита выполнения мероприятий этапов 1-3 настоящего Графика, выполненного независимой экспертной организацией, с которой ООО "Стентекс" заключен договор оказания услуг по проведению технологического аудита (далее - Заключение о проведении и результатах технологического аудита). |  |