Письмо Минфина России от 10 апреля 2026 г. № 24-06-06/30055 "О внесении изменений 
в контракты на выполнение проектно-изыскательских работ"

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) в части возможности изменения существенных условий контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, с учетом пункта 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 № 194н, сообщает следующее.

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены (часть 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Следует отметит, что цена контракта с учетом положений части 2 статьи 34, подпункта "б" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, абзаца второго пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации является существенным условием контракта, в связи с чем изменение цены заключенного контракта допускается исключительно при изменении существенных условий контракта в случаях и в пределах, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

Департамент обращает внимание, что в случаях, не соответствующих условиям применения положений части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, заказчик при возникновении обоснованной необходимости изменения существенных условий заключенного до 01.01.2027 контракта вправе использовать часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ, в связи с чем внесение предлагаемых изменений не требуется.

Заместитель

директора Департамента

Н.В. Конкина